## Slide 1: 졸업시뮬 포스트모템 preview
14 신동진

## Slide 2: 발표자 소개
14년 여름 유피넬 가입
14년 가을 1차 승격 도전
15년 겨울 2차 승격 도전
15년 봄 3차 승격 도전
15년 겨울 4차 승격 성공
16년 가을 OB 전환

## Slide 3: 발표자 소개
28, 30, 31x2, 32, 33, 34, 35x2, 36, 37차 워크샵 발표
15년 여름 한글마녀(넥슨) 서브 프로그래머
15년 겨울 거울아거울아(라인) 메인 프로그래머
16년 겨울~현재 졸업시뮬 PM

## Slide 4: Postmortem
[형용사] 사후(死後)의, 죽은 뒤의; 검시(용)의
프로젝트 종료 후 개발과정을 돌아보며 잘한 점 못한 점 정리 해보기
언젠가부터 전통

## Slide 5: 발단
16년 1학기 휴학
했으나 HCI 프로젝트로 졸업시뮬 1.0 개발
기존 마이스누 졸업시뮬을 대체할만한 서비스

## Slide 7: 발단
완성은 해서 컴공 08~16 대상으로 큰 문제 없이 잘 작동함
문제점
  유지보수
  못생김

## Slide 8: 목표
리팩토링
버그 수정
디자인 개선
기능 추가
근데 혼자 하면 안 할거라는 걸 암

## Slide 9: 발주

## Slide 10: 프로젝트 특성
듀가 존재하지 않음
  과정의 퀄리티를 마음껏 올릴 수 있음
  자칫하면 진행이 중단되기 쉽다
  뭐어때
프로토타입 존재
  기술적인 난이도가 있는 부분은 (크롤러 등) 대부분 이미 구현되어 있음
  모듈을 어떻게 나누고 어떤 순서로 구현해야 할지 고민이 되어 있음

## Slide 11: 초기 구상
PM
  초기 구조 세팅
  코드 리뷰
  작업 지시
팀원
  각자 해보고 싶은 이슈 | PM이 던져주는 이슈 해결
자유롭고 여유롭게 진행할 계획

## Slide 12: 시작
1/1 톡방 개설
1/8 첫 회의
  각자 할 일 분배
  초기 세팅 : CI, 스타일 체크 등
  백엔드 – 경험자인 재현이가 담당
  프론트 – Elm을 각자 공부하고 짜보기

## Slide 13: 난관1

## Slide 14: 구성원
순호
  무시무시한 학습 & 작업 속도
종훈
  다른 일이 많았지만 기본적으로 투자 시간 = 작업량이 많음
재현
  백엔드 개발 유경험자
PM
  랩노예
  병목

## Slide 15: 해결
초기 세팅 1/11에 완성
  Travis : CI
  flake8 : python coding style
  webpack
  License
첫 PR
  간단한 리뷰 후 merge

## Slide 16: Code Review
PM의 일이라고 생각했음
프로젝트 이해의 차원에서 도움이 될 거라 생각해서 권해봄
초기 : line level review
  변수 이름 등 단순한 사항이 대부분
  PM이 주도

## Slide 17: 난관2
하다 보니 익숙해짐
PM이 찌르지 않아도 PR 올라오면 알아서 리뷰함
PM
  랩노예
  병목
프로젝트가 PM 없이 신나게 굴러가기 시작함
아직 해결되지 못한 문제

## Slide 18: 마무리
방학 안에 완성은 못 함
일단 진행 중
여름방학엔 완성이 목표

## Slide 19: 잘 한 점
인원 구성
  시간, 의욕 많음
  거의 모든 문제점을 커버 가능
초기 궤도에 잘 올림
  PM도 처음 시도해보는 형태
  잡다한 세팅을 (나름) 빠르게 완성
  핵심 작업에만 집중할 수 있도록

## Slide 20: 잘 한 점
온라인 소통
  오프라인 회의는 맨 처음 + 새 팀원 영입 직후 2회 뿐
  큰 그림은 카톡으로 논의
  PR / 이슈 단위로 상세하게 토론 및 합의
작업 과정 관리
  기술 부채 최소화
  PR 및 커밋 단위 조절
  작업 내역 트래킹 용이

## Slide 21: 못 한 점
PM이 바쁨
  만악의 근원
  드릴1)을 잡는 것도 아니고 그냥 무두절
  그나마 팀원들이 알아서 잘 해서 유지됨
  관리를 잘 했다면 방학 안에 완성할 수도 있었을 것

## Slide 22: 못 한 점
심지어 와중에 드릴도 잡음
  프로젝트 목표 상 디자인 개선을 하긴 해야 함
  하고 싶어하는 사람이 없으니 내가 함
  po병목wer
  디자인 보조로 원석이를 영입했으나 결국 개발에 배치
  디자이너 못 구할 확률 높은 거 알았으면 대안을 좀 더 고민했어야

## Slide 23: 결론
조건이 갖춰졌을 때 해 볼만한 방식
  당초 목적처럼 반쯤 스터디 형태로 하기 적합
  Hard-due 게임 개발?
PM을 할 거면 바쁘지 마라
  사실 PM이 아니라도 바쁘면 곤란

## Slide 24: 끝
논문쓰기 귀찮다