## Slide 1: 기획자가 이래서 쓰겠나!
부제 : 여름 NDM 파피용(papillon) 개발기 겸 포스트모템
UPnL 최원석

## Slide 2: 발표자 소개
이제는 정회원
“전” 편집부장 (더이상 신문 어딨나 물어보지 말아주세요?)
NDM 게임 개발(파피용) – 본 발표의 내용
졸업시뮬 2.0 개발 중?
한참 동안의 방황 끝에 정회원이 되었고 방황을 하고 있습니다.
슈타게 하세요 슈타게

## Slide 3: NDM이야? 나도 껴야지!
추상적인 기획과 지나친 환상

## Slide 4: 추상적인 기획
‘유피넬에 들어온지가 언젠데 게임은 만들어야 되지 않을까.?’
  0%의 희망 – 현재진행형
머리 속에 있었던 자질구레한 것들을 꺼내기 시작함

## Slide 5: 지나친 환상
유저에게 현실적인(?!), 다양한 경험을 시켜보자
도시광산업 -> 기계 -> 더 많은 도시광산업 -> … -> 엔딩!

## Slide 6: 튀어나오는 문제점
스토리를 어떻게 녹여낼 수 있을까? 스토리가 있긴 한가
FUCKING GREGGGGGGGGGGGGGG! (과연 재미있을까)
무엇보다도 기간 안에 만들 수 있을지를 판단하지 못함 -> 향후에도 영향을 미치게 된 원인

## Slide 7: 넥슨 멘토님의 조언
게임의 방향성을 짚어주심
“개발가능한” 범위를 정하라고 하심

## Slide 8: 시계는 잘도 도네 돌아가네
일정 조정의 미숙과 모두의 바쁨
feat. 허

## Slide 9: 본래 했었어야 할 일(역할분담 및 계획)
최원석 : PM, 기획, 서브 프로그래머
최경재 : 메인 프로그래머
계획
  기획을 방학 전까지 끝내자
  방학이 시작하고 나서부터 빠르게 개발을 완료하자
  디자인 등도 적절하게 넣어서 몰입도를 높이자

## Slide 10: 문제의 발생
?? 나 왜 전공 3개밖에 안되는데 이렇게 빡세죠?
테크트리, 아이템들은 얼마만큼 만들어야 되지..?
클래스 구조는 어떻게 해야하지?
게임을 해야하는데, 개발은 언제하지? 응 내일해~
…

## Slide 11: 결과

## Slide 12: 해결
프로그래밍
문제 발생
회의 논의

## Slide 13
캐릭터가
아이템 수거
애니메이션
효과
기계와
연구 시설

## Slide 14
애니메이션
효과
기계와
연구 시설

## Slide 15
애니메이션
효과

## Slide 16
..?

## Slide 17
문제 해결!

## Slide 18: 해결
프로그래밍
문제 발생
회의 논의
기획 축소

## Slide 19: 메데타시 메데타시
열심히 갈려나가주신(?) 최경재 공께
감사의 말씀을 드립니다.

## Slide 20: 결론
NDM 당일 새벽에 제작 완료
게임을 플레이할 수 있다. 엔딩이 존재한다.
게임을 멈추고 타이틀로 돌아갈 수 있다.
종료할 수 있다.
그래도 표는 받았다.

## Slide 21: 파피용(Papillon)
턴제 생존게임
2인 개발(최원석, 최경재)
기지를 짓고 발전해야 하지만 아래의 원인으로 기지를 버려야 함
  자원이 한정됨
  블랙홀이 다가옴
생존/발전하여 우주선을 쏘면 승리

## Slide 24: 정리
잘한 점, 못한 점, 느낀 점

## Slide 25: 잘한 점
완성했다.
깃헙에 나름 꾸준히 로그를 쌓았다.
코드를 예쁘게 짜려고 노력한 흔적이 있다.
보여주고 싶었던 것들을 보여줄 수 있었다.
유니티를 배우는데 많은 도움이 되었다.(?!)

## Slide 26: 못한 점
역할분담이 잘 되지 않았다.
일정 분배의 문제 -> 퀄리티 하락의 문제(기획, 코드, 디자인 모두)
전문직 채용의 문제
+ 게임 장르의 문제(한계)

## Slide 27: NDM 게임 스타일(개인적 감상)
간단한 룰, 간단한 조작, 좋은 디자인/사운드 + 타격감?
짧은 플레이 타임(회전률을 높이자)
다소 매니악할 수 있는 생존게임이 인기가 없었음
무엇보다 파피용의 플레이 타임이 너무 길었음(>30분)

## Slide 28: 느낀 점
에이 이거 이케이케(?) 만들면 되는거 아냐?! 쉽겠네
  PM은 현 진척도를 정확히 알아야 한다. 어느 정도 일인지도
내일하면 되지
  내일 못한다. 모레도 못한다. 하지만 아직도 못고치지 요태까지 고로했뜻 아패로도 게솤
돈을 받고 싶다.
  언제 줘요?
고기 먹고 싶다.

## Slide 29: 광고
이번에는 다르다 이번에는!
파피용의 원 컨셉을 이용하여 조금 더 퀄리티 높은 작업을 하고 싶습니다.
  모바일화 작업과는 별개. 본래의 하드코어함을 살리고 싶음
함께하실 분을 모집합니다!
  조합이 어려우면 어려울수록 흥분을 느끼시는 분!
  무엇인가를 만들었을 때 성취감을 느끼시는 분!
  생존게임을 좋아하시는 분!
  모두 환영합니다.

## Slide 30: Q&A
감사합니다.